| 淄博市市场监督管理局 淄博市消费者权益保护委员会 淄博市装饰行业协会 | 文件 |
| --- | --- |

淄市监市字〔2023〕148号

关于印发《淄博市家庭居室装饰装修施工合同（范本）》、《淄博市家庭居室装饰装修设计合同（范本）》、《淄博市家庭装饰装修

施工定金合同（范本）》的通知

各区县市场监督管理局、消保委，各相关单位：

为规范家庭装饰装修行业市场秩序，维护合同双方当事人合法权益，促进家庭装饰装修行业高质量发展，营造安全放心消费环境，提升消费者满意度，淄博市市场监管局、淄博市消保委、淄博市装饰行业协会共同制定了《淄博市家庭居室装饰装修施工合同（范本）》、《淄博市家庭居室装饰装修设计合同（范本）》、《淄博市家庭装饰装修施工定金合同（范本）》，现印发给你们，请结合实际参照执行。

淄博市市场监督管理局   淄博市消费者权益保护委员会

淄博市装饰行业协会

2023年12月27日

(此件公开发布)

ZB-2023-0002

合同编号：

淄博市家庭居室装饰装修施工合同

（范本）

工程发包方（甲方）：

工程承包方（乙方）：

工程地址：

| 淄博市市场监督管理局 淄博市消费者权益保护委员会 淄博市装饰行业协会 | 监制 |
| --- | --- |

使 用 说 明

1、此合同文本适用于域内的家庭居室装饰装修工程。

2、工程承包方（乙方）应具备市场监督管理局核发的营业执照，并具有承揽家庭居室装饰装修工程的相应资格。

3、甲、乙双方当事人直接签定此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市各家庭装饰装修市场内签定此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份）。

粘贴印花税票处

淄博市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

发包方（以下简称甲方）：

委托代理人（姓名）：                  单位：

住所地址：

联系电话：                  电子邮箱：

承包方（以下简称乙方）：

单位名称：	                                  营业执照号：

注册地址：	                                  法定代表人：

委托代理人：                                 联系电话：

工程设计师：                                 联系电话：

施工负责人：                                 联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》等其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1工程地点：

1.2工程内容及做法：（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第	种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）。

（2）乙方包工、部分材料，甲方供应部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表、附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）。

（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

1.4工程工期	    工作日。

开工日期：	   年	 月	   日；竣工日期	   年	 月	   日。

1.5合同价款：本合同工程造价为（人民币）	       元。金额大写：

（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。合同总价款是甲、乙双方对设计方案、工程价格确认后的金额。竣工结算总价的增减幅度在没有项目变更时不应超过合同总价款的 5%。经双方约定增项后的结算总价不应超出原合同价的10％(   )。按实结算单个项目的结算价应与预算项目价保持一致；与同类项目设计有差异的项目，结算价不应超过该类项目预算价的10％。乙方应在合同报价中列出详细的应收费项目与收费标准。

1.6 此价格为含税价，乙方需在每次收款后2日内向甲方开具相应发票或双方协商最终统一开具发票。

第二条  工程监理

若本工程实行工程监理制，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、职称、联系方式及监理工程师的职责等书面告知乙方，甲方承担相关费用。

第三条  施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第        种方式提供：

（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。

（2）甲方委托乙方设计施工图纸的，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（详见工程预算书）由甲方支付。

第四条  甲方义务

4.1开工前 三 天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏，责任由甲方承担。

4.2提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。

4.3负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；如在整个施工过程中，由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿，赔偿款项在工程款中扣减。

4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

4.7 做好与物业前期的所有衔接工作，保障乙方顺利进场、施工。

4.8 甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管，工程交付时退回甲方。

4.9 按约定支付工程款和结算工程款。

第五条  乙方义务

5.1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本工程。

5.2严格执行本市有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境。

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

5.4保护施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

5.5因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付拆除、垃圾清运费用。
    5.6未经甲方同意和相关部门批准备案，不得随意改变房屋结构和使用性质，因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。
    5.7不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。

第六条  开工前的准备

开工前双方共同检查居屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等线路是否畅通；墙体、窗台有无渗水漏水；室内物品是否完好。要做好相关的现场记录，双方签字认可后，甲乙双方各持一份。

第七条  工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应当协商一致，共同签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。

第八条  材料供应

8.1 按合同规定由甲方供应的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）应为符合设计要求的合格产品，并符合国家有关规定，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。

8.2按合同规定由乙方供应的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）应为符合设计要求的合格产品，并符合国家有关规定，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第九条  工期延误

9.1因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方确认后工期应当顺延：

（1）甲方交款延期；

（2）工程量变化或设计变更及甲方供材延期；

（3）不可抗力；

（4）甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期；

（5）甲方同意工期顺延的其他情况。

9.2 因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，同时工程顺延。

9.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方责任造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第十条  质量标准

双方约定本工程施工质量按下列第	项标准执行：

（1）《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）。

（2）其他规定：	                                   。

施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十一条  工程验收和保修

11.1双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：

（1）材料进场验收；

（2）隐蔽工程验收；

（2）竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八： 工程验收单）；甲方未参与验收或延迟验收造成的工期延误，由甲方承担。

11.2工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到通知后日内组织验收。填写《工程验收单》（见附表八：工程验收单），在工程款结清后，办理工程移交手续（ 见附表九：工程结算单）。

11.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。验收合格签字后，乙方填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。

第十二条  工程款支付方式

12.1一房一价/整装模块合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 签订合同(30%) |  |
| 第二次 | 开工前10日（50%） |  |
| 第三次 | 基础工程施工至腻子打磨前（17%） |  |
| 第四次 | 竣工验收合格（3%） |  |

12.2个性化基础工程模块合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 签订合同(30%) |  |
| 第二次 | 开工前10日（30%） |  |
| 第三次 | 基础工程施工至木工收尾（35%） |  |
| 第四次 | 竣工验收合格（5%） |  |

12.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 三 日内如未提出异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

第十三条  违约责任

13.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

13.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

13.3因一方原因，造成合同无法继续履行的，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

13.4甲方未按期支付工程款的，每延误一天向乙方支付违约金元。

13.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

13.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金	元，上限为元。

13.7由于甲方原因致使工期延误，甲方不得向乙方进行违约索赔。

第十四条  合同争议的解决方式

双方发生的争议协商解决不成时，按下述第种方式解决：

（1）向	仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院起诉。

第十五条  几项具体规定

15.1 因工程施工产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的物业指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）元（此费用不在工程价款内）。

15.2施工期间甲方将外屋门钥匙把，由交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁把，由乙方当场负责安装交付使用。

15.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午    点    分至    点   分；下午    点    分至    点    分。

第十六条  附则

16.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

16.2本合同签定后工程不得转包。

16.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十七条  其他约定事条款

合同附件：

附表一：装饰装修工程施工项目确认表（详见工程预算书）

附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表（详见工程预算书与合同补充细则）

附表三：家庭居室装饰装修工程报价表（详见工程预算书）

附表四：甲方提供装饰装修材料明细表

附表五：乙方提供装饰装修材料明细表（详见工程预算书和合同补充细则）

附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸（详见工程设计图纸）

附表七：家庭装修工程变更单

附表八：工程验收单

附表九：工程结算单

附表十：工程保修单

（注：部分附件未在本范本中列出）

附表四

甲方提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

| 材料名称 | 单位 | 品种 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应时间 | 供应至地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具及开关面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门锁及五金件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗帘杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集成吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

附表七

装饰装修工程变更单

| 变更内容 | 原设计 | 新设计 | 增减费用（+ -） |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细说明： |  |  |  |

备注：若变更内容过多请另附说明。

甲方代表（签字）：	                 乙方代表（签字盖章）：

附表八

工 程 验 收 单

| 序号 | 主要验收项目名称 | 验收日期 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体工程验收结果 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

全部验收合格后双方签字盖章：

甲方代表（签字）：                        乙方代表（签字）：

附表九

工 程 结 算 单

年   月   日

| 1 | 合同原金额 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 变更增加值 |  |
| 3 | 变更减值 |  |
| 4 | 甲方已付金额 |  |
| 5 | 甲方结算应付金额 |  |

甲方代表（签字）：	            乙方代表（签字盖章）：

年   月   日	                         年   月   日

附表十

工程保修单

年   月    日

| 公司名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 登记编号 |  |
| 装修房屋地址 |  |  |  |
| 设计负责人 |  | 施工负责人 |  |
| 进场施工日期 |  | 竣工验收日期 |  |
| 保修期限 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |

甲方代表（签字盖章）：          乙方代表（签字盖章）：

备注：

1.在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

2.保修期内因乙方施工不当的原因造成的质量问题，乙方须无条件进行维修。

3.保修期内因甲方使用不当造成饰面损坏或不能正常使用，乙方酌情收费维修。

4.本保修单在甲、乙双方签字盖章后生效。

ZB-2023-0002

合同编号：

淄博市家庭居室装饰装修设计合同

（范本）

| 淄博市市场监督管理局 淄博市消费者权益保护委员会 淄博市装饰行业协会 | 监制 |
| --- | --- |

委托方(甲方):

联系地址：

电   话：                      电子邮箱 ：

受托方(乙方):

联系地址：

电   话：                      电子邮箱 ：

甲方为项目委托方，乙方为项目受托方。乙方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规完成双方协议的项目内容。为明确双方的责任，甲乙双方经协商一致，签订本协议，以共同遵守。

第一条  项目概况

1.1 工程名称：

1.2工程地点：

1.3 设计面积：

备注：本协议所称设计面积是指项目平面规划方案定稿后的各实际面积之和，非建筑面积。

第二条  设计服务团队与设计内容

2.1 设计服务团队

2.1.1 设计服务团队包括：客户经理，设计师，工程监理，产品专员，产品监理。

2.1.2 岗位及联系方式

| 岗位职责 | 姓 名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 客户经理 |  |  |
| 设计师 |  |  |
| 工程监理 |  |  |
| 产品监理 |  |  |

2.2 设计内容：

按甲方所提供项目相关设计需求与资料，乙方完成以下设计阶段的相应设计工作。

| 设计阶段 | 服务内容 | 阶段服务成果 |
| --- | --- | --- |
| 设计准备 阶段 | 成立专属项目组 | 《项目组成员名单》 |
|  | 制定项目进度计划 | 《项目设计进度计划表》 |
|  | 甲方填写《客户设计需求表》 | 《客户设计需求表》 |
|  | 实地勘测项目现场状 (含建筑、室内、机电设备) | 项目测量图 |
| 初步方案 阶段 | 空间规划与平面功能设计 | 空间规划与平面功能方案 |
|  | 空间风格定向 | 空间风格示意图 |
|  | 舒适系统定向分析 | 舒适系统定向分析报告 |
| 效果方案 阶段 | 空间规划与平面功能定稿 | 平面规划图定稿版 |
|  | 主空间效果设计 | 主空间效果方案 |
|  | 产品初步设计 |  |
|  | 舒适系统设计 | 舒适系统方案 |
| 全案汇报 阶段 | 施工图制作与审核 | 施工图 |
|  | 水电设计图制作与审核 | 水电设计图 |
|  | 产品预算制作与审核 (限公司购买产品) | 产品预算书 (限公司购买产品) |
|  | 舒适系统预算制作与审核 (限公司购买设备产品) | 舒适系统预算书 (限公司购买设备产品) |
|  | 施工预算编制与审核 | 施工预算书 |

2.3 设计完结后的交付文件包含:

全套施工图纸：

——图纸目录

——设计说明

——图例表

——原始平面图

——墙贴拆除结构图

——墙体新建结构图

——平面布置图

——家具尺寸图

——强弱电点位图

——天花布置图

——天花灯位尺寸图

——天花灯控连线图

——综合天花图

——铺地平面图

——立面图

——大样图

——节点图

——灯具控制图

——灯具参数图

——照明布置图

——插座布置图

——水路改造图（给水）

——水路改造图（排水）

方案汇报文件：

——项目概况

——空间规划

——概念设计

——分空间设计方案

2.4施工阶段设计服务内容

乙方设计团队在施工阶段根据实施需求提供设计指导，参加重要节点的设计交底与验收，及时解决实施当中的设计问题，保障设计落地。如甲方选择非乙方实施团队，设计团队可提供4次节点(即开工交底、隐蔽验收、中期验收、竣工验收)现场服务，超出次数的服务费用与项目团队另行协商。

纯设计项目，设计师只负责图纸及软装产品清单，不负责跟踪工地及对接施工细节。

第三条  设计周期

3.1 设计周期为        工作日，从       年   月   日起至       年   月

日止。(设计周期自甲方缴纳设计费之日起计算，至乙方交付全套施工图纸的最长期限。)各阶段的设计周期指自甲方对上一阶段设计成果确认后的次日算起。如因方案变更原因导致设计周期发生变更的，甲乙双方经协商后签订《设计延期单》。

| 面积等级 | 设计周期 | 设计准备阶段 | 初步方案阶段 | 效果方案阶段 | 施工图阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150m以下 |  |  |  |  |  |
| 150-200m |  |  |  |  |  |
| 200-300m |  |  |  |  |  |
| 复式别墅 |  |  |  |  |  |

第四条  设计费标准

4.1 设计师级别及收费标准

口设计总监：元/平米

口首席设计师：元/平米

口主任设计师：元/平米

口主创设计师：元/平米

4.2 如工程地址在淄博以外地区，则乙方人员发生的差旅费用，如：长途往返(远程坐飞机、近程坐高铁)交通，当地交通，住宿等由甲方直接承担。

4.3 如甲方委托乙方本协议以外的内容，费用另行商谈。

4.4 本项目设计费总额：¥元，大写人民币：	。

4.5本协议签订时支付设计费总额的50%¥元，作为组织设计团队、开展设计工作启动费用。

4.6双方签订施工合同时支付设计费总额的50%:¥         元；如甲方选择非乙方实工团队，则全套施工图纸完成后，乙方将装订成册的图纸（1套）交于甲方，甲方付清设计费余额。上述具体付款日期以双方约定时间为准。

4.7乙方收款账户信息

开户名称：

开户银行：

开户行账号：

备注：此账户为设计费打款的唯一账户，乙方不认可打款至其他账户。

4.8 此价格为含税价，乙方需在每次收款后2日内向甲方开具相应发票或双方协商最终统一开具发票。

第五条  设计成果交付

5.1 本协议中由乙方提供的主要空间效果图数量按照张/100平方米确认，本项目共      张，如甲方提出增加数量则需按照      元/张的标准另行支付制作费。

5.2 本协议各阶段设计成果以电子演示文稿形式在双方约定场所提报，甲方应对阶段成果提出修改意见或予以确认,在甲方支付设计尾款及工程款首期款后7个工作日内，乙方应将全套设计方案及成果汇报文件交付甲方；如甲方选择非乙方实施团队，在甲方支付设计尾款，乙方应将全套设计方案及成果汇报文件交付甲方。

5.3 设计阶段，甲方如需取走设计图纸(含电子文档、纸质文档),需先付清全额设计费。

5.4 甲方有义务了解所处区域政府相关管理单位、物业等机构的管理规定，应负责办理相应开工手续，如信息不真实、不确定或手续不齐全造成无法实施的相关责任，由甲方承担。

5.5 乙方发起所有设计提议的建筑与结构改造，需甲方联系原开发商土建单位或建筑资质高于原开发商的土建单位进行可行性认定与结构设计。一切与建筑结构改动所需的相关结构图、审批及施工等，均由甲方选择专业单位进行承接，乙方不承担由此产生的一切责任。

5.6设计方案完成后，乙方通知甲方提报时间，甲方不能参加的，提报时间相应顺延。

第六条  甲方权利与义务

6.1 设计工作启动前，甲方提供项目设计所需的信息和文件资料，如原始建筑图纸、水电图纸等；填写乙方提供的设计需求表，以便乙方进行针对性设计。

6.2 参与设计方案的交流、提报，及时对乙方的设计方案提出修改意见，没有异议的情况下分阶段签字确认。

6.3 当乙方设计师的方案无法满足甲方需求时，甲方有权提出更换设计师。更换后的设计师如有级别调整，设计费总额需按调整后设计费标准重新计算，多退少补。

6.4 除因主创设计师患病、离职、工作调动等原因，未经甲方同意，乙方不得擅自更换主创设计师。

第七条  乙方权利与义务

7.1 乙方应根据甲方提供的设计需求，依据本协议中各阶段设计内容，按照约定时间，向甲方进行各阶段方案汇报。

7.2 乙方应对新材料、新工艺进行综合评估与应用，以提高装修品质，增加整体效果。

7.3 如甲方对已确定的设计方案提出变更的，乙方有权要求甲方支付相应费用。

7.4 乙方在无书面委托的情况下，仅接受甲方的设计要求。如甲方需委托其他代理人进行设计沟通与确认，甲方需提供设计委托书。

7.5 设计方案中的产品设计图纸及相应预算书仅限用于甲方在乙方供应商采购的产品。甲方自购产品，乙方仅提供产品设计选型指导服务，不提供产品对接、产品方案审核、产品交底、产品现场深化设计等服务。

第八条  其他约定

8.1 补充本协议未尽事宜或变更相关条款的，双方须协商签订书面补充协议，手写更改本协议或于空白处添加文字内容的双方不予认可；

8.2 如因不可抗力造成协议终止，双方互不承担违约责任；甲方单方面终止或解除协议，双方按设计阶段进行结算：初步方案提报前协议终止或解除的，全额退款；初步方案确定后协议终止或解除的，退还设计费总额80%；效果方案提报后协议终止或解除，退还设计费总额40%；深化方案提报后协议终止或解除的，退还设计费总额20%；深化方案确认后协议终止或解除的，设计费不退还。

8.3 本协议经双方充分沟通，任何一方对条款真实含义没有异议，同意共同遵守履行。

8.4 未尽事宜，双方友好协商解决，无法协商一致的，按下述第种方式解决：

（1）向	       仲裁委员会申请仲裁。

（2）向	       人民法院起诉。

8.5 本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律力。

委托方：                                 受托方：

签字/盖章：                              签字/盖章：

签署日期：    年   月  日                签署日期：    年   月  日

ZB-2023-0003

合同编号：

淄博市家庭装饰装修施工定金合同

（范本）

甲    方：

乙    方：

签订地点：

签订日期：

| 淄博市市场监督管理局 淄博市消费者权益保护委员会 淄博市装饰行业协会 | 监制 |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的基本情况，双方达成此协议书，共同遵守。

第一条  甲方对装饰设计住房享有合法居住、使用及物权权利。

第二条  装饰工程项目地点                             。

第三条  装饰工程住房结构：房型    层（式）    室   厅   厨   卫   套。

第四条  装饰建筑面积约：         平方米（此面积仅为参考，具体面积实测实量）。

第五条  经甲乙双方协商一致，甲方交付装修定金        元（大写

）。（定金数额不得超过此工程估算的工程总造价的百分之二十，此施工估算的工程直接造价单价可保留至     年   月  日，若     年   月  日以后开工则以当时新单价为准）。

第六条  签订此协议书并装饰施工的客户，即可享受此附件上的活动优惠。

第七条  设计方案完成后，如果甲方不满意，乙方应进行修改，直至与甲方协商一致共同定稿为止；如交付定金后乙方未做效果图，甲方终止协议，乙方应将定金全额退还。

第八条  本协议签订后，甲方无故擅自解除合同的，乙方不退还定金；乙方无故擅自解除合同或因乙方过错导致合同无法继续履行的，应当双倍返还定金。

第九条  甲方不能在未签订正式施工合同及交付工程首付款之前将方案和预算带出乙方公司，如需带出图纸，须按设计师收费标准交齐设计费（注：乙方的现行标准为：设计总监设计费  元/平方米；首席设计师设计费   元/平方米；精品设计师设计费  元/平方米；优秀设计师设计费  元/平方米）。

第十条  甲、乙双方签订施工合同，甲方交付工程首付款后，乙方打印A4幅面（专用纸、彩色打印）效果图、方案图、（平面图、天花图）及预算给甲方，同时开始施工图设计。

第十一条  本合同自签订之日起生效，双方应共同遵守。双方发生的争议协商解决不成时，按下述第 	 种方式解决：

1.向         仲裁委员会申请仲裁。

2.向         人民法院起诉。

第十二条  本工程项目以双方实际签署的《装饰装修施工合同》为准；本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十三条  该工程项目估算书总价        元，大写

最终价格以设计师现场实际测量面积计算为准。

第十四条  本工程优惠以合同附件为准（如有），优惠款在中期款中按比例扣除。

甲方（业主）：                       乙方：

身份证号码：                         公司地址：

联系电话：                           咨询电话：

委托代理人：                         客户代表：

联系电话：

签约日期：                                  签约日期：

淄博市市场监督管理局办公室            2023年12月27日印发